| СОГЛАСОВАНО: Начальник УЖКХ и С администрации Октябрьского района Л.С.Черепкова «___»______________2017 год |  | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Сергино О.В. Гребенников «___»______________2017 год |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Няганского отдела службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры Ю.И. Гуля «___»______________2017 год |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

муниципального образования сельское поселение Сергино

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1. Теплоснабжение и водоснабжение (ХВС) |
| 1.1 | Ремонт и замена участка инженерных сетей тепло - водоснабжения (2 тр. - ХВС, 2 тр. - ТС) | м | 60 | 720,2 | 37,9 |  | 758,10 | 15.07.17 г. | Администрация с.п. Сергино |
|  | Итого |  |  | 720,2 | 37,9 | 0 | 758,10 |  |  |
| 2. Канализация |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Капитальный ремонт двухквартирного жилого дома по ул.Оренбургская д.7 | шт | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2450,24 | 01.10. 2017 г. | Администрация с.п. Сергино |
| 3.2 | Ремонт крыши | м² | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 – 09. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.3 | Ремонт и замена трубы печи | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.4 | Ремонт пола | м² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 – 07. 2017 г. | ООО «СТЭК – АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.5 | Остекление оконных рам | м² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 – 06. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.6 | Ремонт крылец и перил | м² | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 – 11. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.7 | Ремонт цоколя | м² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.8 | Замена, ремонт дверных полотен | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.9 | Ремонт слуховых окон | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.10 | Ремонт коньков | м² | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.11 | Оштукатуривание стен | м² | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 – 08. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
| 3.12 | Оштукатуривание печей | м² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08. 2017 г. | ООО «СТЭК - АКВА», Мироненко Н.В. |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,24 |  |  |
| 4.Аварийно-технический запас |
| 4.1 | Приобретение материалов для устранения последствий аварий на объектах ЖКК |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация с.п. Сергино |
|  | Итого |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. Оборудование котельной |
| 5.1 | Текущий ремонт водогрейного котла КСВ-2,0 (ВК-21) № 2,4, котельного оборудования, ремонт КИПиА | шт. | 2 | 0 | 0 | 280 | 280 | В период подготовки к ОЗП | ООО «ЭГК» |
| 5.2 | Ремонт емкости V- 50 | шт. | 1 | 0 | 0 | 291 | 291 | В период подготовки к ОЗП | ООО «ЭГК» |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 571,00 | 571,00 |  |  |
| 6. ИМПУЛЬС (водоочистные) |
| 6.1 |  | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Электросетевой комплекс |
| 7.1 | РП – 10кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 69,00 | 69,00 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
| 7.2 | КЛ – 10кВ | км | 0,27 | 0 | 0 | 3,78 | 3,78 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
| 7.3 | ВЛ – 10кВ | км | 9,00 | 0 | 0 | 531,00 | 531,00 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
| 7.4 | КТП | шт | 6 | 0 | 0 | 240,00 | 240,00 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
| 7.5 | КЛ – 0,4 кВ | км | 0,763 | 0 | 0 | 22,89 | 22,89 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
| 7.6 | ВЛ - 04 | км | 10,44 | 0 | 0 | 835,20 | 835,20 | Согласно графика ППР | ОАО «ЮТЭК – Кода» |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 1701,87 | 1701,87 |  |  |
| 8. Газовое хозяйство |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Исполнитель:

Заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения ______________________С.В. Суковых

тел.3-40-17